## Slide 1
디벨로켓 · Unity를 활용한 게임개발자 부트캠프
기업 협약 프로젝트 최종 결과 보고
수성록 Tower and Dragons
타워디펜스 × 도시건설 — "낮의 선택이 밤의 생존을 결정한다"
TEAM 3조
조강현, 김지해, 이하늘, 나상욱
[멘토] [작성 필요]
수성록 (Tower and Dragons) · 최종 결과 보고
2026
Notes: 안녕하세요. 타워디펜스와 도시건설을 결합한 싱글플레이 전략 게임 "수성록(Tower and Dragons)" 최종 결과 보고를 시작하겠습니다. 3팀 발표를 맡은 OOO입니다.

## Slide 2
00 CONTENTS
목차
01 | 프로젝트 개요 | 주제 · 선정 배경 / 구현 내용 / 개발 환경 / 활용 방안
02 | 프로젝트 팀 구성 및 역할 | 팀원 역할 · 담당 업무 / Git 이력 기반 기여 분석
03 | 프로젝트 수행 절차 및 방법 | 수행 절차 / 일정 및 실행 내역
04 | 프로젝트 수행 경과 | 핵심 기능 / 기술 구조 / 성과 지표 / 시연 영상
05 | 자체 평가 의견 | 완성도 평가 / 개선점 / 느낀 점
수성록 (Tower and Dragons) · 최종 결과 보고
CONTENTS
Notes: 발표는 다섯 장으로 구성됩니다. 개요와 팀 구성, 수행 절차를 먼저 짚고, 네 번째 장인 수행 경과에서 실제 구현한 핵심 기능과 성과를 집중적으로 다루겠습니다.

## Slide 3
01 프로젝트 개요
프로젝트 개요
"낮의 선택이 밤의 생존을 결정한다"
타워디펜스 × 도시건설 — 싱글플레이 전략 게임 「수성록 (Tower and Dragons)」
장르
타워디펜스 + 도시건설
플랫폼
Windows PC · 싱글플레이
개발
Unity · C# · 데이터 기반 설계
규모
9주 · 4인 · 1회차 28일 분량
선정 배경
미션 가이드를 "낮에 한정된 자원을 전략적으로 투자해 밤을 대비한다"로 해석
레퍼런스 — Thronefall(낮/밤 준비-방어) · Kingdom: Two Crowns(사전 준비형 전투) · FTL(제한 자원의 투자 고민)
수성록 (Tower and Dragons) · 최종 결과 보고
01 — 프로젝트 개요
Notes: 타워디펜스에 도시건설을 결합한 싱글플레이 전략 게임입니다. 한 줄 컨셉은 "낮의 선택이 밤의 생존을 결정한다"입니다. 낮에 한정된 자원을 어디에 투자하느냐가 그날 밤의 결과로 그대로 돌아오는 구조를 장르 문법으로 잡았습니다.

## Slide 4
01 프로젝트 개요
차별화 포인트
장르 문법 위에 얹은 세 개의 고유 축
① 용의 운용
어미용 5속성 스킬트리와 새끼용 운용.
연구와 분리된 별도 성장 축으로,
플레이어마다 다른 빌드가 나온다.
② 인구의 배분
한정된 인구를 생산 · 방어 · 점령 · 연구가
하나의 풀로 공유한다.
한쪽에 넣으면 다른 쪽에 구멍이 생긴다.
③ 전략적 확장
점령해야 인구 · 자원 · 타워를 얻지만,
확장할수록 적 스폰이 늘어난다.
성장과 위험이 같은 축에 묶여 있다.
활용 방안 및 기대 효과
Unity 기반 상용 수준 게임 개발 역량 · 데이터 주도 설계와 밸런싱 파이프라인 경험
대규모 시스템 간 연동 설계 능력 · 기획–구현–QA 전 주기 협업 및 AI 협업 개발 워크플로우 확보
수성록 (Tower and Dragons) · 최종 결과 보고
01 — 프로젝트 개요
Notes: 차별화는 세 가지입니다. 용, 인구, 확장. 중요한 건 이 셋이 따로 노는 기능이 아니라 서로 물려 있다는 점입니다. 확장하면 인구를 얻지만 적도 늘고, 그 인구를 방어에 넣으면 생산이 줄고, 용은 그 균형을 흔드는 별도 카드로 작동합니다.

## Slide 5
02 팀 구성 및 역할
팀 구성 및 역할
담당 업무는 Git 커밋 · PR 이력 기반 기여 분석으로 정리
이름 | 역할 | 담당 업무
조강현 | 팀장 시스템 인프라 | 세이브/로드 시스템 단독 구현 · 설정 및 키 리바인딩 · 프로젝트 초기 골격과 매니저 · 미니맵 · 전장의 안개 · 툴팁 · 도움말 도감 · 가이드 퀘스트 · 씬 와이어링 점검 도구 · 팀 PR 통합
김지해 | UI · 아트 연출 | 인게임 UI 프리팹 및 스프라이트 제작 · 성 체력과 게임오버 연출 · 점령/자원/연구 UI · 용 스킬트리 UI 연출 · 주민 캐릭터 이동 연출과 오브젝트 풀링 · 다국어 UI 연결
이하늘 | 낮 운영 · 온보딩 | 그리드 및 건물 배치 시스템 · 점령 시스템 · 자원 노드 · 봉인석 엔딩 · 튜토리얼 전담 · 새끼용 배치와 가이드 · 타워/몬스터 이펙트 및 전투 효과음
나상욱 | 밤 전투 · 밸런스 | 웨이브 · 포탈 · 몬스터 · 타워 시스템 · 인구 시스템 · 점령 페널티 · 용 시스템(어미용 스킬트리, 새끼용 속성) · 연구 시스템 · 밸런스 데이터 및 시뮬레이션 툴
수성록 (Tower and Dragons) · 최종 결과 보고
02 — 팀 구성 및 역할
Notes: 역할 구분은 실제 Git 이력을 분석해 정리했습니다. 네 명이 각각 인프라, UI, 낮 운영, 밤 전투로 영역을 나눠 맡았고, 겹치는 구역은 씬과 건물 스크립트 정도로 한정됩니다.

## Slide 6
02 팀 구성 및 역할
팀원별 기여 분석
체계적인 역할 분담
이름 | 커밋 | 담당 PR | 전담 영역 (기여 점유율)
조강현 | 180 | 머지 92건 | 세이브/로드 100% · 프로젝트 설정 66% · UI 42% · 게임 매니저 38%
김지해 | 169 | 25건 | 주민 캐릭터 100% · UI 이미지 92% · 자원 데이터 78% · UI 프리팹 54%
이하늘 | 238 | 35건 | 튜토리얼 99% · 건물 아트 99% · 튜토리얼 로직 91% · 점령 73%
나상욱 | 389 | 50건 | 점령 밸런스 93% · 웨이브 77% · 웨이브 로직 76% · 몬스터 74%
기여 분석에서 확인된 협업 구조
영역 분담 네 명이 인프라 · UI · 낮 운영 · 밤 전투로 나눠 맡아, 전담 영역 점유율이 대부분 70% 이상 — 담당 경계가 명확했음
공동 구역 씬 배선과 건물 스크립트 등 시스템 간 접점만 공동 작업 — 충돌 지점을 이 구역으로 국한시킴
통합 체계 전체 PR 110건 중 92건(83.6%)을 팀장이 직접 리뷰·머지해 master 품질을 단일 창구에서 관리
※ 점유율은 코드 라인 수가 아니라 해당 영역의 파일을 수정한 횟수 기준입니다.
수성록 (Tower and Dragons) · 최종 결과 보고
02 — 팀 구성 및 역할
Notes: 기여도는 감이 아니라 Git 이력을 실제로 집계해 정리했습니다. 주목할 점은 전담 디렉터리 점유율이 대부분 70%를 넘는다는 것입니다. 담당 경계가 명확했다는 뜻이고, 그래서 네 명이 동시에 작업해도 충돌이 씬과 건물 스크립트 정도로 한정됐습니다. 커밋 수 자체는 기여량이 아닙니다 — 데이터 에셋을 다루면 늘고 스크립트를 깊게 파면 줄어들기 때문에, 커밋 수보다 전담 영역을 함께 보셔야 합니다.

## Slide 7
03 수행 절차 및 방법
수행 일정 및 실행 내역
2026-07-03 ~ 2026-09-03 (총 9주)
구분 | 기간 | 활동 | 비고
사전 기획 | 7/03 ~ 7/11 (1.5주) | 주제 선정, 컨셉 확정, 기획 종합 v2 작성 | 컨셉 발표
환경 구축 · 설계 | 7/14 ~ 7/25 (2주) | 개발 환경 · 협업 규칙 수립, 코어 시스템 설계 | 데이터 파이프라인 구축
프로토타입 | 7/28 ~ 8/07 (2주) | 낮/밤 루프, 그리드 건설, 웨이브, 인구 코어 구현 | 빌드 3 · 빌드 4
알파 | 8/08 ~ 8/14 (1주) | 전 기능 연결, 용 스킬트리 · 속성 타워 · 랜드마크 | 중간 보고 / 빌드 5
베타 준비 | 8/15 ~ 8/21 (1주) | 밸런싱 1차 패치, 튜토리얼 재구성, 가이드 퀘스트 | 빌드 6
베타 · 폴리싱 | 8/22 ~ 9/03 (2주) | 공백 마감, 28일 완주 QA, 연출 · 사운드 보강 | 베타 8/28 · 최종 제출 9/03
수성록 (Tower and Dragons) · 최종 결과 보고
03 — 수행 절차 및 방법
Notes: 9주 일정을 사전 기획 → 설계 → 프로토타입 → 알파 → 베타 → 폴리싱의 6단계로 나눴습니다. 특히 매주 빌드를 끊고 빌드 결과 보고서를 남겨, 다음 주 작업 우선순위를 문서로 확정하는 방식으로 진행했습니다.

## Slide 8
04
프로젝트 수행 경과
핵심 기능 소개 · 기술 구조 · 성과 지표 · 시연 영상
Notes: 이제부터 실제로 무엇을 구현했는지 시스템 단위로 말씀드리겠습니다.

## Slide 9
04 수행 경과
핵심 기능 ① — 낮·밤 사이클과 정산 루프
기능 개요
플레이어의 모든 선택이 "낮"에 몰려 있고, 그 결과가 "밤"과 "정산"에서 한 번에 회수되는 게임의 최상위 루프
루프 구조
낮 — 시간 무제한. 건설 · 연구 · 인구 배치 · 점령 출격 · 용 속성 변경
밤 — 포탈에서 웨이브 진입. 그날 등장한 모든 적 격퇴 시 승리 (시간 제약 없음)
정산 — 전날 낮에 배치한 시설에서 자원 · 연구 · 점령 결과가 일괄 발생
주기 — 총 4주기 / 28일. 7일마다 보스 웨이브, 주기 종료 시 포탈 1개씩 누적 개방
승리 · 패배 조건
승리 ① 4주기 최종 보스 격파 — 방어 중심, 입문자용 엔딩
승리 ② 4개 포탈 봉인석 건설 — 확장 중심, 숙련자용 조기 엔딩
패배 메인 성 파괴 (성은 체력제, 낮 패시브 회복 + 자원 수리)
구현 포인트
이벤트 초기화 순서 문제를 피하기 위해 "구독은 Awake/OnEnable, 첫 발화는 Start 이후" 규칙을 팀 전체 코드 컨벤션으로 확정
정산 경계(OnDaySettled)를 세이브/로드의 기준점으로 삼아 저장 시점을 단일화
수성록 (Tower and Dragons) · 최종 결과 보고
04 — 수행 경과
Notes: 가장 먼저 잡은 것이 이 루프입니다. 낮에는 시간 제한을 두지 않아 충분히 고민하게 하고, 대신 밤에는 개입 여지를 줄여 낮의 선택이 그대로 결과로 드러나게 했습니다. 28일 4주기 동안 포탈이 하나씩 늘어나며 난이도가 계단식으로 올라갑니다.

## Slide 10
04 수행 경과
핵심 기능 ② — 인구 배분 시스템
기능 개요
인구를 "증가시키는 자원"이 아니라 "네 갈래로 쪼개야 하는 제약"으로 설계해, 매일 트레이드오프를 강제하는 핵심 시스템
배분처 | 역할 | 배분 시 발생하는 기회비용
생산 | 농장 · 벌목장 등 생산 시설 가동 | 방어 인원이 줄어 밤 웨이브 화력 저하
방어 | 타워 가동 인원 (충원율에 비례해 공격 속도 결정) | 생산량 감소로 다음 날 투자 여력 축소
점령 | 원정 병력으로 배치, 청크 점령 시 인구 · 자원 획득 | 출격 인원은 여러 날 동안 복귀 불가
연구 | 연구소 배치 → 정산 시 연구 포인트(RP) 생성 | 즉시 효과가 없어 단기 생존과 충돌
구현 포인트 · 트러블슈팅
이슈 인구가 성장 자원으로만 인식되어 "많이 모으면 이긴다"는 단조로운 최적해가 나옴
해결 식량을 인구 유지비로 상시 소모하도록 연결 → 점령으로 인구가 늘수록 유지비가 함께 늘어 무한 확장을 억제
연출 인구 배치 · 회수 · 점령 원정 시 주민/병사 캐릭터가 실제로 필드를 이동하도록 시각화 (오브젝트 풀링 적용)
수성록 (Tower and Dragons) · 최종 결과 보고
04 — 수행 경과
Notes: 인구는 이 게임에서 가장 많이 만졌던 시스템입니다. 처음에는 단순히 모으면 좋은 자원이었는데, 그러면 최적해가 하나로 수렴해 버립니다. 식량 유지비를 붙여 "늘리는 것 자체에 비용이 든다"로 바꾸면서 배분 고민이 실제로 살아났습니다.

## Slide 11
04 수행 경과
핵심 기능 ③ — 용 시스템 (어미용 · 새끼용)
기능 개요
연구(RP)와 완전히 분리된 두 번째 성장 축. 슬라임을 먹여 키우며, 플레이어의 직접 개입 수단이자 빌드 정체성을 만드는 시스템
어미용 — 메인 성 중앙 배치
5속성 (얼음 · 불 · 시간 · 암석 · 생명), 낮에 1회 속성 변경 가능
속성별 맵 전역 패시브 + 액티브 궁극기 = 미션 가이드의 "플레이어 공격 시스템"
속성별 8슬롯 · 총 70노드 규모의 전용 스킬트리 UI
예) 얼음 = 전 타워 둔화 부여 / 궁극기 전체 5초 빙결
새끼용 — 필드 설치형
주기 보스 격파 보상(용알) → 부화 → 필드 배치, 주기당 1마리
공격 모드 / 버프 모드 선택 — 생산 배율, 건설 제한 해제, 지형 페널티 무효화
인구가 아닌 슬라임을 먹고 가동 → 굶으면 쓰러짐
적의 공격 대상에 포함되어 배치 위치 자체가 리스크
구현 포인트 · 트러블슈팅
이슈 어미용 화상과 새끼용 화상이 같은 효과로 처리되어 중첩 시 의도보다 강한 피해가 발생
해결 새끼용 화상을 별도 효과로 분리하고 밸런스를 개별 조정 / 새끼용 아사(쓰러짐) 상태를 UI에 명시적으로 표시
수성록 (Tower and Dragons) · 최종 결과 보고
04 — 수행 경과
Notes: 용은 저희 게임의 얼굴입니다. 어미용은 판을 통째로 뒤집는 광역 효과를, 새끼용은 특정 지역의 한계를 풀어주는 거점 버퍼를 담당합니다. 중요한 건 새끼용이 인구가 아니라 슬라임을 먹는다는 점인데, 덕분에 인구 배분과 독립된 별도의 운영 고민이 생깁니다.

## Slide 12
04 수행 경과
핵심 기능 ④ — 타워 · 전투 시스템
기능 개요
속성 상성과 타겟 필터로 "무엇을 세울지"를 고민하게 하고, 파괴 대신 비활성화로 "실패해도 복구 가능한" 방어 구조를 만든 전투 시스템
구분 | 구현 내용
기본 타워 3종 | 화살 · 석궁 · 머스킷 — 사거리 · 연사 · 비용의 삼각 구도
속성 타워 4종 | 얼음(둔화) · 불(지속 화상) · 암석(범위 스플래시) · 시간(버프 오라)
대공 타워 | 공중형 적 전용 대응 수단 (빌드 6 신규 추가)
적 타입 | 탱커형 · 용사냥꾼형 · 보호형(오라 면역) · 저격병 등 30여 종, 공중/지상 타겟 필터링
보스 | 주기 보스 3종 + 최종 보스 1종 — 전용 웨이브 구성 및 공격 데이터
구현 포인트 · 트러블슈팅
이슈 타워가 파괴되면 밤 방어 1회 실패가 곧바로 재건설 비용 폭탄 → 패배 스노우볼("부도")로 직결
해결 타워를 파괴하지 않고 비활성화 상태로 전환. 다음 날 인구를 다시 채우면(충원율) 그 비율에 비례해 부활 시간과 공격 속도가 결정
효과 밤의 실패가 게임 오버가 아니라 "다음 날 인구를 어디에 넣을 것인가"라는 전략 문제로 환원됨
수성록 (Tower and Dragons) · 최종 결과 보고
04 — 수행 경과
Notes: 타워 파괴를 비활성화로 바꾼 것이 이번 프로젝트에서 체감이 가장 컸던 설계 변경입니다. 원래는 밤에 한 번 뚫리면 그대로 게임이 끝나버리는 느낌이었는데, 비활성화 + 충원율 구조로 바꾸면서 실패가 다시 인구 배분 고민으로 되돌아오게 됐습니다.

## Slide 13
04 수행 경과
핵심 기능 ⑤ — 점령 · 영토 확장과 지형 기믹
기능 개요
확장이 곧 성장이자 곧 위험이 되도록, 점령 보상과 적 강화를 같은 축에 묶은 리스크-리턴 시스템
확장 구조
맵 = 격자 청크 단위. 중앙 초원(기초 자원) + 외곽 4바이옴(용암 · 사막 · 설원 · 암석)
점령 = 낮에 인구 · 재료를 소모해 원정 출격 → 밤 방어 성공 시 획득
보상 = 인구 · 특화 자원 · 신규 타워 해금
자투리 청크 자동 편입 및 점령 가능 영역 외곽선 하이라이트 (UX)
지형 · 랜드마크
지형 페널티 4종 — 늪지 · 화산 등 생산/공격 페널티
새끼용 버프 모드로 지형 페널티 무효화 → 극복형 기믹
랜드마크 — 청크 점령 감지 시 용알 · 자원 · 연구 해금 보상 지급
전장의 안개 — 연구로 가시 반경 확장
구현 포인트 · 트러블슈팅
이슈 점령 페널티를 적 스탯 배율로 처리했더니, 청크 하나가 거의 모든 몬스터를 동시에 강화해 난이도가 급격히 튐
해결 스탯 배율 중심에서 추가 스폰 중심으로 전환하고, 지형별 강화 대상군을 분리 · 보스와 정예는 강화 대상에서 제외
수성록 (Tower and Dragons) · 최종 결과 보고
04 — 수행 경과
Notes: 점령은 "넓히면 무조건 이득"이 되면 안 되는 시스템입니다. 그래서 점령할수록 적이 강해지게 했는데, 처음에 스탯 배율로 처리하니 곱연산이 겹쳐 난이도가 폭발했습니다. 추가 스폰 방식으로 바꾸면서 난이도 상승이 예측 가능한 선형에 가까워졌습니다.

## Slide 14
04 수행 경과
핵심 기능 ⑥ — 연구 · 성장 계층
기능 개요
인구 배분(연구소) → 연구 포인트(RP) → 영구 강화로 이어지는 장기 투자 축. 즉시 효과가 없다는 점이 곧 이 시스템의 기회비용
갈래 | 주요 노드 | 설계 의도
타워 계열 (12) | 기본 타워 강화, 속성 타워 해금, 관통·범위, 역설계 | 방어 라인의 상한을 끌어올리는 직접 투자
생산 계열 (13) | 식량·목재·석재 증산, 외곽 기본 자원, 특화 자원, 슬라임 농장 | 확장한 영토를 실제 자원 수익으로 전환
편의 계열 (13) | 연구소 확장, 원정 강화, 성 회복, 시야 확장, 타워 이동·재생 | 후반 마이크로매니지먼트 피로도 저감
성장 축 분리 설계
연구(RP) — 인구를 연구소에 배치해 획득. 도시 · 방어의 영구 강화 담당
용 스킬트리 — 슬라임 섭취와 속성 레벨로 성장. 별도 UI · 별도 재화로 완전 분리
두 축을 분리한 이유: 하나의 재화로 통합하면 "용 vs 타워" 중 우세한 쪽만 찍는 단일 최적해가 발생하기 때문
※ 현재 상태: 베타 시기에 연구 트리를 전면 개편해 38노드 체계로 재구성. 일부 노드의 효과 연결은 마감 중 (§05 참조)
수성록 (Tower and Dragons) · 최종 결과 보고
04 — 수행 경과
Notes: 연구와 용 스킬트리를 굳이 분리한 이유를 강조하고 싶습니다. 하나의 포인트로 합치면 결국 효율 좋은 쪽만 찍게 되어 빌드 다양성이 사라집니다. 재화 자체를 분리해 두 축을 병렬로 키우게 만들었습니다.

## Slide 15
04 수행 경과
기술 구조 — 데이터 주도 설계와 협업 규칙
데이터 주도 설계
모든 밸런스 수치를 ScriptableObject · CSV로 분리 → 코드 수정 없이 조정
타워 · 몬스터 · 웨이브 · 연구 · 용 스킬 데이터를 각각 독립 에셋으로 관리
문자열은 전량 스트링테이블 key화(한국어 · 영어 2개 언어)
코드 본문 리터럴 상수 금지 — 의도가 드러나는 상수 · 프로퍼티로 선언
아키텍처 · 코드 규칙
비동기는 Coroutine 대신 UniTask로 통일 (async void 금지)
입력은 InputSystem (New) 기반, 키 리바인딩 지원
UnityEvent 구독/발화 순서 규칙 문서화 — 씬 로드 순서 버그 원천 차단
UI 모달은 CameraInputBlocker 공통 컴포넌트로 카메라 입력 차단
협업 체계
CLAUDE.md — 팀원과 AI 에이전트가 공통으로 따르는 프로젝트 규칙 문서 (커밋 규칙 · 네이밍 · 폴더 구조)
주 단위 빌드 사이클 — 빌드 노트 → 빌드 → 빌드 결과 보고서 → 다음 주 우선순위 확정
기획 문서 단일 출처(Single Source of Truth) 운영, [미정] 항목은 임의 구현 금지 규칙
Claude Code · Coplay MCP를 씬 배선 · 컴파일 검증 · 플레이 테스트에 활용
수성록 (Tower and Dragons) · 최종 결과 보고
04 — 수행 경과
Notes: 네 명이 한 프로젝트를 만지면서 충돌 없이 굴러가게 하려면 규칙이 먼저 필요했습니다. CLAUDE.md 한 문서에 커밋 규칙부터 이벤트 초기화 순서까지 모아두고, 사람과 AI 에이전트가 같은 문서를 보고 작업하게 했습니다.

## Slide 16
04 수행 경과
완성도 보강 — 온보딩 · 밸런싱 · 최적화
온보딩
튜토리얼 전용 씬 — 1~3일차 챕터 방식 (M1~M12)
필수 목표 미완료 시 밤 진입 차단 및 잔여 목표 안내
본게임 가이드 퀘스트 28종 (건설 · 인구 · 점령 · 연구 · 용 · 보스)
도움말 도감 16종 — 처음 접한 시스템 자동 발견 처리
진행 정지 방지용 자원 · 인구 하한 보장
밸런싱
기본 타워 3종 공격 간격 · 건설 비용 완화
시작 자원 · 인구 및 생산/전투 수치 조정
성 근처 점령지 점령 기간 1일 단축
점령 페널티를 스탯 배율 → 추가 스폰 중심으로 전환
최종 보스 전용 웨이브 · 공격 데이터 보정
밸런스 시뮬레이터 자체 제작 후 수치 검증
최적화 · 안정화
주민 프리팹 오브젝트 풀링 (20개 사전 생성)
아이소메트릭 깊이 정렬 및 방향 전환 처리
세이브/로드 — 낮 정산 경계 기준 저장/복원 파이프라인
자동저장 · 수동저장, 건물 위치 · 회전 · 인구 · 비활성 상태 복원
설정창 · 키 리바인딩 · SoundManager 통합
수성록 (Tower and Dragons) · 최종 결과 보고
04 — 수행 경과
Notes: 알파 이후에는 새 기능보다 완성도에 집중했습니다. 특히 이 게임은 규칙이 많아서, 튜토리얼과 가이드 퀘스트 없이는 처음 플레이하는 사람이 무엇을 해야 할지 알기 어려웠습니다.

## Slide 17
04 수행 경과
핵심 지표 · 구현 규모
게임에 실제로 들어간 콘텐츠 기준
13종
전투 타워
기본 3 · 대공 1
속성 5 · 특수 4
34종
몬스터
지상 24 · 공중 3
보스 7
70노드
용 스킬트리
5속성 × 14노드
효과 80종 · 궁극기 5종
38노드
연구 트리
타워 12 · 생산 13
편의 13
영역 | 구현 규모
타워 | 기본 3종(화살·석궁·머스킷) · 대공 1종 · 속성 5종(얼음·불·암석·시간·생명) · 특수 4종(은신·영혼·가시·강화)
몬스터 | 지상 24종(탱커·원거리·자폭·마비·힐러·보호형·용사냥꾼·속성 면역/전용 등) · 공중 3종 · 보스 7종
용 | 어미용 5속성 · 새끼용 5속성 · 스킬트리 70노드 / 효과 80종 · 궁극기 5종
연구 | 38노드 3갈래 — 타워 12 · 생산 13 · 편의 13
웨이브 · 맵 | 본편 28일 웨이브 + 튜토리얼 7일 · 보스 웨이브 4회 · 포탈 4개 · 바이옴 5종 · 지형 페널티 · 랜드마크 17종
건물 · 자원 | 건물 19종 · 자원 13종(기본 · 특화 · 슬라임) · 자원 노드 시스템
온보딩 | 튜토리얼 챕터 12 · 가이드 퀘스트 28 · 도움말 도감 16 · 한국어/영어 2개 언어
수성록 (Tower and Dragons) · 최종 결과 보고
04 — 수행 경과
Notes: 수치는 실제 게임 데이터 에셋을 집계한 값입니다. 타워 13종, 몬스터 34종, 용 스킬트리 70노드가 핵심이고, 여기에 28일 웨이브와 38개 연구 노드가 붙습니다. 콘텐츠 양보다 중요한 건 이것들이 전부 데이터 에셋으로 분리돼 있어 코드 수정 없이 추가·조정이 가능하다는 점입니다.

## Slide 18
04 수행 경과
기획 변경 사항 및 사유
초기 기획 대비 조정한 항목과 그 판단 근거
구분 | 초기 기획 | 변경된 구현 내용 | 변경 사유
자원 종류 | 기본 4종 (식량 · 목재 · 석재 · 광물) | 기본 3종 (광물 제외) | 자원 가독성 개선 및 관리 복잡도 완화
주둔지 | 점령 시 주둔지 자동 건설 및 자원 강화 | 주둔지 제외, 점령 보상 직접 지급 | 건물 관리 피로도(마이크로매니지먼트) 저감
타워 파괴 | 파괴 후 재건설 | 비활성화 후 인구 충원으로 부활 | 밤 방어 실패 시 즉시 부도되는 스노우볼 완화
적 타겟팅 | 메인 성과 타워만 공격 | 새끼용도 적 공격 대상에 포함 | 새끼용 전술 배치에 리스크-리턴 부여
점령 페널티 | 점령 시 적 스탯 배율 증가 | 추가 스폰 중심으로 전환 | 배율 중첩으로 난이도가 비선형 급증하는 문제 해소
변경 원칙
플레이어에게 "고민할 가치가 없는 복잡도"와 "회복 불가능한 실패"를 만드는 요소를 우선 정리하고, 핵심 재미 루프에 자원을 집중
수성록 (Tower and Dragons) · 최종 결과 보고
04 — 수행 경과
Notes: 기획을 그대로 밀어붙이지 않고 실제 플레이 피드백에 따라 덜어낸 부분입니다. 공통점은 "복잡하지만 고민할 가치는 없던 것"과 "한 번 실패하면 회복이 불가능하던 것"을 걷어냈다는 점입니다.

## Slide 19
04 수행 경과
시연 영상
DEMO
[ 시연 영상 삽입 영역 ]
시연 구성안 (제출 요건: 5~10분 / 100MB 이하 / 기능별 소개 음성 포함)
① 낮 운영 — 건설 · 인구 배치 · 연구 → ② 밤 방어 — 웨이브 대응 및 타워 비활성화
③ 점령 원정과 영토 확장 → ④ 용 속성 변경 및 궁극기 → ⑤ 보스 웨이브 → ⑥ 승리 조건 달성
수성록 (Tower and Dragons) · 최종 결과 보고
04 — 수행 경과
Notes: [영상 삽입 필요] 5~10분 분량, 100MB 이하, 기능별 소개 음성 포함. 별도 파일 제출도 가능하므로 용량 초과 시 분리 제출을 검토합니다.

## Slide 20
05 자체 평가 의견
완성도 평가
완성도 점수
8.5 / 10
근거 낮/밤 루프, 인구 배분, 타워 · 전투, 점령, 용, 연구, 세이브/로드까지 핵심 시스템이 모두 연결되어 28일 1회차 완주와 두 가지 승리 경로 도달이 실제로 가능한 상태.
기획 의도 부합도
"낮의 선택이 밤의 생존을 결정한다"는 컨셉이 인구 배분 · 타워 충원율 · 점령 페널티라는 세 개의 상호 연동 시스템으로 실제 구현됨
실무 활용 가능성
모든 밸런스 수치가 데이터 에셋으로 분리되어 있어 코드 수정 없이 콘텐츠 추가 · 수치 조정 · 신규 속성 확장이 가능한 구조
달성도 · 완성도 종합
목표 기능은 대부분 구현되었고 전체 흐름 확인이 가능한 수준. 다만 연구 노드 10개 미연결, 대공 타워 세이브 예외, 28일 완주 재검증 등 마감 과제가 남아 있어 9점 이상으로 평가하기는 이름
수성록 (Tower and Dragons) · 최종 결과 보고
05 — 자체 평가 의견
Notes: 점수는 팀 내부 합의로 8.5점을 매겼습니다. 핵심 루프가 전부 붙어 있고 완주가 가능하다는 점은 자신 있게 말씀드릴 수 있지만, 아직 마감하지 못한 공백이 명확히 남아 있어 그것까지 감안한 점수입니다.

## Slide 21
05 자체 평가 의견
추후 개선점 및 느낀 점
추후 개선점 · 보완할 점
1. 잔여 공백 마감 — 연구 노드 10개 효과 연결, 대공 타워 세이브 ID 등록, 봉인석 연구 해금 연결
2. 완주 QA 확대 — 튜토리얼 1~3일차 및 본게임 28일 전 구간 반복 검증
3. 성능 최적화 범위 확대 — 몬스터 오브젝트 풀링 미적용 구간 처리
4. 사전 검증 강화 — 구현 전 소형 프로토타입으로 핵심 재미를 먼저 확인
5. 설계 단계 보완 — 시스템 간 의존 관계를 먼저 확정해 리팩토링 · 통합 비용 절감
느낀 점 · 경험한 성과
"[작성 필요]" — 조강현
"[작성 필요]" — 김지해
"[작성 필요]" — 이하늘
"[작성 필요]" — 나상욱
※ 느낀 점은 팀원별로 1~2문장씩 직접 작성 예정입니다.
수성록 (Tower and Dragons) · 최종 결과 보고
05 — 자체 평가 의견
Notes: [발표 전 반드시 채울 것] 팀원별 느낀 점을 각자 1~2문장으로 작성합니다. 구체적인 경험(어떤 시스템을 만들며 무엇을 배웠는지)이 들어가야 설득력이 있습니다.

## Slide 22
THANK YOU
감사합니다
Q & A
수성록 (Tower and Dragons) · 최종 결과 보고
2026
Notes: 예상 질문: ① 왜 멀티가 아니라 싱글인가 ② 밸런스는 어떻게 검증했는가 ③ 남은 공백은 언제까지 마감할 것인가 ④ AI 도구를 어디까지 활용했는가